Algemene planning tijdens project Onderzoek MT: (gedurende 6 weken)

Pagina’s te creëren en design maken a.d.h.v Salient thema:

* Onderzoekspagina
* Project pagina
* Project details
* Home
* Over ons
* Contact
* Playground
* Project pagina
* Project details
* Contact
* Richting MT
* Carrousel en link

Week 1-2:

* Wordpress template opties qua design bekijken en beslissen welke onderdelen op welke pagina’s moeten komen.
* Server en custom post type opgezet
* Goedkeuring gekregen van klant voor content op pagina’s.

Week 3-5:

* Aan begin, vast design bepalen en goedgekeurd door klant.
* Via Wordpress alle content met juiste template design voorzien
* Dummy content en beelden voorzien voor alle pagina’s.

Week 5-6 (met kerstvakantie):

* Custom css gebruiken om template aan te passen naar exact design.
* Laatste stukken dummy content en afbeeldingen voorzien.
* Mailchimp link voorzien
* Presentatie maken voor voorstelling