**Web: Onderzoek MT**

Algemene planning tijdens project Onderzoek MT: (gedurende 6 weken)

Pagina’s te creëren en design maken a.d.h.v Wordpress Salient thema:

* Onderzoekspagina
* Project pagina
* Project details
* Home
* Over ons
* Contact
* Playground
* Project pagina
* Project details
* Contact
* Richting MT
* Carrousel en link

Week 1-2:

* Wordpress template opties qua design bekijken en beslissen welke onderdelen op welke pagina’s moeten komen. (Phedra)
* Server en custom post type opgezet (Thomas, Dieter)
* Goedkeuring gekregen van klant voor content op pagina’s.

Week 3-5:

* Aan begin, vast design bepalen en goedgekeurd door klant.
* Via Wordpress alle content met juiste template design voorzien (Dieter)
* Dummy content en beelden voorzien voor alle pagina’s. (Phedra)

Week 5-6 (met kerstvakantie):

* Custom css gebruiken om template aan te passen naar exact design. (Thomas)
* Laatste stukken dummy content en afbeeldingen voorzien.(Phedra)
* Mailchimp link voorzien (Thomas)
* Presentatie maken voor voorstelling (samen)